myCommunity Testplan

Einführung:

Dieser Testplan beschreibt das Testvorgehen bei dem myCommunity Projekt um folgende Fragen zu beantworten:

- Welche Tools werden beim Testen verwendet.
- Was soll getestet werden und was nicht.
- Wie soll getestet werden.
- Verantwortlichkeiten klären.

Features die getestet werden sollen:

- User Account erstellen, verwalten, einloggen, ausloggen.
- Räume der WG verwalten.
- Termine im Privat- bzw. Gemeinschaftsplan verwalten und synchronisieren.
- Aufgaben im Putzplan mit allen möglichen Konstellationen erstellen.
- Pläne in den unterschiedlichen Ansichten einsehen können.
- Pläne exportieren und speichern.

Features die nicht getestet werden sollen:

Programm Performance

Vorgehen:

Für jedes der getesteten Features muss eine Schritt für Schritt Anleitung existieren um dieses Feature zu testen mit den erwarteten Ergebnis.

Falls das eingetretene Ergebnis davon abweicht, ist dies ein Bug und muss an den für dieses Modulverantwortlichen weitergegeben werden. Der Modulverantwortliche muss Information darüber erhalten, wie er/sie den Fehler reproduzieren kann. Zusätzlich kann der Tester dem Modulverantwortlichen Feedback über das Aussehen/Benutzung des Moduls geben.

Alle Funktionalitäten müssen wie erwartet funktionieren. Vor allem Features, die essentiell für die Programmbenutzung (bspw. Einloggen) benötigen besonderes Augenmerk.

Testumgebung:

Getestet werden müssen alle drei großen Betriebssysteme:

- Linux
- Windows
- Mac

Testverantwortlichkeiten:

Jedes Projektmitglied muss alle Komponenten, außer die Selbstentwickelten, testen. Dadurch wurde jedes Modul durch jedes Mitglied getestet und dafür Feedback abgegeben.

Anfang der Tests:

Sobald der erste Prototyp fertig gestellt wurde, müssen die ersten Anleitungen geschrieben und durchgeführt werden.

Bei jedem größeren Release müssen alle Tests ausgeführt werden, bei kleineren Änderungen sind nur die modulbetreffenden Tests durchzuführen.