Projektplan

Deliverables
Projektplan
- Anforderungsspezifikation
  - Vision-Dokument
  - Use Cases Brief und Fully Dressed
- Domänenmodell
- Entwurfsbeschreibung
- Installation, Benutzerdokumentation
- Testspezifikation, Testprotokoll
- Quellcode, Codedokumentation
- Projektmonitoring
  - Zeiterfassung
  - Codestatistik
  - Soll/Ist-Vergleich
  - persönliche Berichte
- Projekt-Website
- Schlusspräsentation

Interne Meilensteine
- Inception - Projektplanung und -infrastruktur
- Elaboration I - Modul 2
- Elaboraten II - Prototyp
- Construction I - Modul 4
- Construction II - Modul 5
- Construction III - Modul 6 und 7
- Transition - Fertigstellung

Projektinfrastruktur
Entwicklungsumgebung: Qt Creator
- Bibliotheken: Qt 5
- Versionskontrollsystem: Subversive / GitLab (http://51.15.56.80/)
- Defect Tracking: GitLab (http://51.15.56.80/)

Arbeitspakete
Requirements:
- Use Cases – brief
- Use Cases – fully dressed
- Vision
- Software Requirement Specifications (SRS)
- Glossary

Analyse & Design:
- Domänenmodell
- SSD
- Contract
- Klassendiagramm
- Zustandsdiagramm (?)
- Architektur
- Objektorientierter Entwurf

Implementierung:
- Modul 1 – GUI
- Modul 2 – WG konfigurieren
- Modul 3 – WG erstellen
- Modul 4 – Termine
- Modul 5 – Putzplan
- Modul 6 – Einkaufsliste
- Modul 7 – Anmelden

Test:
- Unit Tests
- Funktionale Tests
- Integrationstest
- Systemtest
- Abnahmetest

Dokumentation:
- Testprotokoll
- Codedokumentation
- Benutzerdokumentation

Projektmanagement:
- Projektinfrastruktur
- Zeitplan
- Projekt Website
- Projektplanung

Wiederkehrende Tasks:
Projektwissen

Sitzung:
Ergebnisse zusammentragen

Qualitätsmanagement:

Arbeitszeiten
Für die Arbeitszeiterfassung und -planung auf individueller und Projektebene wird die bereitgestellte Excel-Vorlage verwendet, mit deren Hilfe auch die Soll/Ist-Vergleiche erstellt werden.

Kontrolle des Projektverlaufs
- Jede Woche wird es ein festes Treffen geben, in dem man feststellt und vergleicht, wie weit man im derzeitigen Projektplan fortgeschritten ist, Ergebnisse zusammenträgt, sowie Fragen und das weitere Vorgehen bespricht.
- Vergleich des derzeitigen Stands mit den festgelegten Meilensteinen.

Projektrisiken und Kontrollmaßnahmen

Projektrisiken	Kontrollmaßnahmen
Mangelnde Erfahrung für manche Teile des Projekts	Kenntnisstand für spezifische Teile des Projekts erfassen und anhand dessen Aufgaben verteilen.
Zeitmangel	Teile des Projekts zeitlich realistisch einschätzen und über die gesamte Zeitperiode gut aufteilen.
Wenige Kommunikation	Jedes Projektmitglied muss Fragen anderer Mitglieder aktiv angehen. Probleme in der Kommunikation müssen sofort angesprochen und gelöst werden. Zusätzlich 1-2 feste Termine pro Woche zum persönlichen Gespräch und Austausch des derzeitigen Stands.
Unpassende Technologien	Probleme der Projektinfrastruktur frühzeitig als wichtig ansehen und mit anderen Mitgliedern/ Professor diesbezüglich Kontakt aufnehmen.
Viele Fehler im Code	Ausreichend automatisierte und manuelle Tests schreiben und ausführen. Code darf ohne Tests nicht im Repository eingecheckt werden.